UMOWA Nr RGGIOŚ.2711.1.29.2016
O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

Projekt

zawarta w dniu ……2016 r w Gierzwałdzie

pomiędzy:

Gminą Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, zwaną dalej Zamawiającym i reprezentowaną przez Wójta Gminy – inż. Henryka Kacprzyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Borkowskiej

a

firmą ………………………………………………, adres ……………………….., zwaną dalej Projektantem i reprezentowaną przez ……………………….. – Właściciela.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie:

- 6 egz. kompletnego projektu budowlanego zadania „Przebudowa drogi powiatowej 
w m. Kiersztanowo” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do Starostwa plus wersja elektroniczna – branża drogowa, kanalizacyjna (operat wodno-prawny, pozwolenie wodno-prawne, projekt przebudowy sieci wodociągowej) w terminie do 31 maja 2017 roku.

- Wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji geologicznej i uzyskanie wypisów 
i wyrysów z ewidencji gruntów w terminie do 15 grudnia 2016 r. wraz  z wystawieniem faktury za tę część zamówienia na Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 2 egz. plus wersja elektroniczna w terminie do 31 maja 2017 roku,

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz. plus wersja elektroniczna) w terminie do 31 maja2017 r.,

- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień dokumentacji projektowej. Projekt musi zostać uzgodniony z zarządcą drogi – ZDP w Ostródzie oraz innymi zarządcami przebudowanych bądź budowanych sieci.

- zgodnie z założeniami do projektowania, które zawiera pismo ZDP w Ostródzie z dnia 18.08.2016 r.

§ 2

1. Projektant zobowiązuje się do wykonania projektu, o którym mowa w § 1, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

2. Projektant przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową w 6 egzemplarzach.

3. Projektant przekaże dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 3

1. Projektant przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w postaci: map do celów projektowych, dokumentacji geologicznej i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 
w terminie do 15 grudnia 2016 r. wraz z protokołem odbioru tej części zamówienia i fakturą wystawiona na ZDP w Ostródzie. Pozostałe, opisane w §1 opracowania i uzgodnienia, Projektant przekaże Zamawiającemu w terminie do 31.05.2017 r.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za dany Zamawiającemu przedmiot umowy. Zamawiający przewiduje płatność w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości nie wyższej niż 7000,00 zł brutto po protokolarnym przekazaniu bez uwag map do celów projektowych, dokumentacji geologicznej i wypisów 
i wyrysów z ewidencji gruntów. Druga ostateczna po protokolarnym przekazaniu bez uwag kompletnego projektu budowlanego branży drogowej i kanalizacyjnej, operatu wodno-prawnego, pozwolenia wodno-prawnego, projektu przebudowy sieci wodociągowej.

§4

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……… zł brutto (słownie: ……………………… złotych), 
kwota netto - ……. zł, 
…% podatek VAT w kwocie …………. zł.

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą uregulowania należności jest: przelew bankowy na konto Wykonawcy Nr: ………………………………………. .

3. Wynagrodzenie za realizację części przedmiotu umowy opisanej w § 1 pkt 1 ppkt 2, ZDP w Ostródzie ureguluje w terminie 7 dni od dostarczenia faktury, natomiast za pozostały przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Projektantowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, po uprzednim protokolarnym przekazaniu bez uwag  kompletnego przedmiotu zamówienia.

§ 5

Projektant może zlecić niektóre prace, związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy innym projektantom, za których prace będzie ponosić odpowiedzialność.

§ 6

Projektant może odstąpić od umowy w przypadku, gdy strony nie mogą uzgodnić wspólnego stanowiska.

§ 7

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy projektant opóźnia się z wykonaniem poszczególnych etapów projektu.

§ 8

- W razie odstąpienia przez Projektanta od umowy z przyczyn innych niż opisane w § 6 zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości niniejszego kontraktu.

- Projektant za zawinione opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do każdego z terminów realizacji zamówienia określonych w niniejszej Umowie, w szczególności w § 1 i § 3 Umowy.

§ 9

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niż opisane w § 7 zapłaci on Projektantowi karę umowną w wysokości 20% wartości niniejszego kontraktu.

- Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Projektantowi odsetki ustawowe.

§ 10

Zamawiający jest uprawniony do zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku:
a) Zmiany w istotny sposób przedmiot umowy lub jego rozszerzenia.
b) Zmiany w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.

§ 11

Projektant w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim, w tym zależne prawa autorskie

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla Zamawiającego

§ 15

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający 									Projektant