















Załącznik Nr 1

















do uchwały Nr

















Rady Gminy Grunwald

















z dnia

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY GRUNWALD NA LATA 2016-2020
Zadania inwestycyjne na lata 2016-2020
	
	Nazwa zadania

Lata realizacji
	Nakłady (w tys. zł)
	

	
	
	
	ogółem
	Do 2016
	W latach planu
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Transport i łączność

	1
	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Korsztyn
	2017
	632
	6
	626
	0
	626
	0
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	230
	2
	228
	0
	228
	0
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	402
	4
	398
	0
	398
	0
	0
	0
	

	2
	Przebudowa drogi w miejscowości Gierzwałd
	2018
	2000
	0
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	728
	0
	728
	0
	0
	728
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	1272
	0
	1272
	0
	0
	1272
	0
	0
	

	3

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie


	2019
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	500
	0
	
	

	
	Środki własne
	
	182
	0
	182
	0
	0
	0
	182
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	318
	0
	318
	0
	0
	0
	318
	0
	

	4
	Przebudowa drogi gminnej Gierzwałd- Domkowo-Szczepankowo
	2020
	4000
	0
	4000
	0
	0
	0
	0
	4000
	

	
	Środki własne
	
	1455
	0
	1455
	0
	0
	0
	0
	1455
	

	
	Środki pozostałe
	
	2545
	0
	2545
	0
	0
	0
	0
	2545
	

	5
	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kitnowo
	2017
	60
	0
	60
	0
	60
	0
	0
	0
	

	
	Środki własne


	
	30
	0
	30
	0
	30
	0
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe


	
	30
	0
	30
	0
	30
	0
	0
	0
	

	Gospodarka mieszkaniowa, odnowa wsi

	6

Plan Odnowy Miejscowości Gierzwałd: teren rekreacyjno-sportowy, chodniki, parking przy Ośrodku Zdrowia, Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie
	2017-2020
	2500
	0
	2500
	0
	500
	500
	500
	1000
	
	

	
	Środki własne
	
	910
	0
	133
	0
	182
	182
	182
	364
	

	
	Środki pozostałe
	
	1590
	0
	397
	0
	318
	318
	318
	636
	

	7
	Plan Odnowy Miejscowości Zybułtowo: budowa  zespołu rekreacyjno-sportowego,  chodników, modernizacja oświetlenia.
	2017-2020
	1200
	0
	1200
	0
	300
	300
	300
	300
	

	
	Środki własne
	
	437
	0
	437
	0
	110
	110
	110
	110
	

	
	Środki pozostałe
	
	763
	0

763
	0
	190
	190
	190
	190
	
	

	8
	Plan Odnowy Miejscowości   Mielno: remont pomostu, budowa chodników, budowa świetlicy
	2017-2020
	800
	21
	779
	0
	179
	200
	200
	200
	

	
	Środki własne
	
	291
	8
	284
	0
	66
	73
	73
	73
	

	
	Środki pozostałe


	
	509
	13
	495
	0
	113
	127
	127
	127
	

	9
	Plan Odnowy Miejscowości   Stębark: remont chodników, budowa świetlicy, przebudowa drogi
	2017-2020
	1200
	0
	1200
	0
	300
	300
	300
	300
	

	
	Środki własne
	
	437
	0
	437
	0
	110
	110
	110
	110
	

	
	Środki pozostałe


	
	763
	0
	763
	0
	190
	190
	190
	190
	

	10

Budowa świetlicy w Rychnowskiej Woli 
	2017-2018
	500
	0
	500
	0
	50
	450
	0
	0
	
	

	
	Środki własne
	
	182
	0
	182
	0
	19
	164
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe


	
	318
	0
	318
	0
	31
	286
	0
	0
	

	11
	Budowa świetlicy w Szczepankowie
	2017-2018
	500
	0
	500
	0
	50
	450
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	182
	0
	182
	0
	19
	164
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe


	
	318
	0
	318
	0
	31
	286
	0
	0
	

	12
	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Kiersztanówko, Rychnowska Wola, Korsztyn, Pacółtowo, Łodwigowo,  Domkowo
	2017-2018
	150
	0
	150
	0
	30
	120
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	55
	0
	55
	0
	11
	44
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	95
	0
	95
	0

19
	76
	0
	0
	
	

	Administracja publiczna

	13
	Informatyzacja Urzędu Gminy Grunwald
	2017-2018
	100
	0
	100
	0
	50
	50
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	25
	0
	25
	0
	12,5
	12,5
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	75
	0
	75
	0
	37,5
	37,5
	0
	0
	

	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	14
	Remont kapitalny strażnicy w Dylewie
	2020
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	

	
	Środki własne
	
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	50
	

	
	Środki pozostałe
	
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	50
	

	15
	Zakup średniego gaśniczego samochodu dla OSP Frygnowo
	2018
	600
	0
	600
	0
	0
	600
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	120
	0
	120
	0
	0
	120
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	480
	0
	480
	0
	0
	480
	0
	0
	

	16
	Remont kapitalny strażnicy w Gierzwałdzie
	2017
	250
	25
	225
	100
	125
	0
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	187,5
	25
	162,5
	100
	62,5
	0
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	62,5
	0
	62,5
	0
	62,5
	0
	0
	0
	

	Oświata i wychowanie

	17
	Chodnik od drogi wojewódzkiej do szkoły SP we  Frygnowie
	2018
	70
	0
	70
	0
	0
	70
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	70
	0
	70
	0
	0
	70
	0
	0
	

	18
	Przebudowa  placu przed Szkołą Podstawową w Mielnie
	2019
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	0
	

	
	Środki własne
	
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	0
	

	19
	Budowa sali sportowej w miejscowości Mielno
	2018
	2500
	0
	2500
	0
	0
	2500
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	1250
	0
	1250
	0
	0
	1250
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	1250
	0
	1250
	0
	0
	1250
	0
	0
	

	Zaopatrzenie w wodę

	20
	 Modernizacja hydroforni w Lubianku
	2019
	200
	0
	200
	0
	0
	0
	200
	0
	

	
	Środki własne
	
	73
	0
	73
	0
	0
	0
	73
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	127
	0
	127
	0
	0
	0
	127
	0
	

	21
	Modernizacja hydroforni w Kiersztanowie
	2018
	300
	0
	300
	0
	0
	300
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	110
	0
	110
	0
	0
	110
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	190
	0
	190
	0
	0
	190
	0
	0
	

	22
	Modernizacja hydroforni w Gierzwałdzie
	2020
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	

	
	Środki własne
	
	182
	0
	182
	0
	0
	0
	0
	182
	

	
	Środki pozostałe
	
	318
	0
	318
	0
	0
	0
	0
	318
	

	23
	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo
	2020
	120
	0
	120
	0
	0
	0
	0
	120
	

	
	Środki własne
	
	44
	0
	44
	0
	0
	0
	0
	44
	

	
	Środki pozostałe
	
	76
	
	76
	0
	0
	0
	0
	76
	

	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

	24
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Szczepankowo- Glądy i Gierzwałd- Kitnowo
	2017
	3000
	30
	2970
	0
	2970
	0
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	1092
	11
	1081
	0
	1081
	0
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	1908
	19
	1889
	0
	1889
	0
	0
	0
	

	25
	Dokończenie budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowościach Grunwald, Stębark, Zybułtowo.
	2018-2019
	2053
	0
	2053
	53
	0
	1000
	1000
	0
	

	
	Środki własne
	
	     747
	0
	747
	20
	0
	    364
	364
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	1306
	0
	1306
	33
	0
	636
	636
	0
	

	26
	Budowa kanalizacji sanitarnej Marcinkowo – Frygnowo-Grunwald
	2020
	3000
	0
	3000
	0
	0
	0
	0
	3000
	

	
	Środki własne
	
	   1092
	0
	1092
	0
	0
	0
	0
	1092
	

	
	Środki pozostałe
	
	1908
	0
	1908
	0
	0
	0
	0
	1908
	

	27
	Budowa kanalizacji sanitarnej Gierzwałd-Kiersztanowo
	2020
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	0
	2000
	

	
	Środki własne
	
	     728
	0
	728
	0
	0
	0
	0
	728
	

	
	Środki pozostałe
	
	1272
	0
	1272
	0
	0
	0
	0
	1272
	

	28
	Modernizacja oczyszczalni w Gierzwałdzie
	2018
	  1000
	0
	1000
	0
	0
	1000
	0
	0
	

	
	Środki własne
	
	364
	0
	364
	0
	0
	364
	0
	0
	

	
	Środki pozostałe
	
	636
	0
	636
	0
	0
	636
	0
	0
	

	29
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
	2017-2020
	1600
	0
	1600
	0
	400
	400
	400
	400
	

	
	Środki własne
	
	582
	0
	582
	0
	146
	146
	146
	146
	

	
	Środki pozostałe
	
	1018
	0
	1018
	0
	254
	254
	254
	254
	


